**Plan van Aanpak**

**Inleiding**

De eigenaar van het park Cronesteyn heeft contact met ons team opgenomen voor het maken van een nieuwe website. Wij gaan dat samendoen met een team van 4.

In dit document gaat u vinden wie en wanneer wat doet.

**Doelstelling**

Het doel van deze website is het vernieuwen van de huidige website we hebben deze opdracht gekregen omdat de huidige niet meer de dorst lest om het maar zo te noemen.

**Omschrijving**

Op de website kan je vooral veel informatie vinden over het park en belangrijke updates die plaatsvinden of nog gaan plaatsvinden.

**Projectgroep**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-Mail** | **Functie** |
| Micky van Leeuwen | [1034490@mborijnland.nl](mailto:1034490@mborijnland.nl) | Ontwikkelaar |
| Nils Akerboom | 1033727@mborijnland.nl | Ontwikkelaar |
| Rick van Stijn | 1038065@mborijnland.nl | Ontwikkelaar |
| Redouan El Ayadi | 1038563@mborijnland.nl | Ontwikkelaar |
| Dhr Hannibal | -------- | Klant |

**Benodigdheden**

We gaan verschillende platformen gebruiken zoals Laravel, PHP Storm, Powershell en GitHub. En misschien ook Photoshop voor het bewerken van de foto’s.

**Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezigheid** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Plan van Aanpak | 18-2-2019 | 20-2-2019 | 2 Dagen |
| Functioneel Ontwerp | 22-2-2019 | 01-3-2019 | 7 Dagen |
| Technisch Ontwerp | 11-3-2019 | 18-3-2019 | 7 Dagen |
| Ontwikkelomgeving | 18-3-2019 | 25-3-2019 | 7 Dagen |

**Takenlijst**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Begin** | **Eind** | **Duur** | **Makers** |
| Maken van een GitHub groep | 04-02-2019 | 05-02-2019 | 1 Dag | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Maken van een individueel project sjabloon | 05-02-2019 | 06-02-2019 | 1 Dag | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Houden van Interview met dhr Hannibal | 08-02-2019 | 13-02-2019 | 5 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi  & **Dhr Hannibel** |
| Maken van Behoefteanalyse Individueel en Groepsversie | 12-02-2019 | 22-02-2019 | 10 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Maken van Plan van Aanpak Individueel en Groepsversie | 20-02-2019 | 22-02-2019 | 2 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Maken van Functioneel Ontwerp | 22-02-2019 | 01-03-2019 | 7 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Maken van Technisch Ontwerp | 11-03-2019 | 18-03-2019 | 7 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |
| Maken van de ontwikkelomgeving | 04-02-2019 | 11-02-2019 | 7 Dagen | Nils Akerboom  Micky van Leeuwen  Rick van Stijn  Redouan El Ayadi |